네트워크 게임 프로그래밍 Term 프로젝트

2017180039정극훈

2018180034이창민

게임 소개

장르: 리듬게임

개발자: 이창민

과목: 윈도우 프로그래밍

게임 설명: 라인형 리듬게임 방식을 채택하였고, 게임만의 특색으로 게임 플레이 영역이 회전하는 기믹을 추가했습니다.

게임 내에서 에디트 모드를 구현하여 본인이 원하는 노래를 넣어서 직접 패턴을 만들어 볼 수 있는 기능을 사용할 수 있습니다. 에디트 모드에서는 본인이 만든 패턴을 즉시 확인할 수 있게 게임과 똑같은 화면을 그대로 넣어두어 제작의 편의성을 높였습니다.

High Level 디자인

High Level Design

클라이언트: 게임이 실행되는 메인 쓰레드 + Network가 서버와 송수신할 때 쓸 쓰레드 1or2개

- 송수신할 때 1개로 한다 vs 송신 1개 수신 1개 총 2개 쓴다

- 이벤트로 network에서 process를 완료할때까지 대기

서버: 현재 ProcessClient 하나 사용중 PC 내부에서 sendlist에 해당하는 서버클래스 함수 호출

Low Level Design

역할 분담

정극훈: Lobby class 제작, 게임시작, 로그인,

PlayStation과 서버 연동

이창민: 음악 업로드/다운로드, EditStation과 서버 연동,

Page에서 랭킹 표시, PlayStation과 서버 연동

개발 환경

- Visual Studio 2022

- Github desktop

개발 일정

정극훈

| 월 | 수 | 목 | 금 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 Server Main쓰레드 | 7 ProcessClient CheckSendList | 8 Page::SendCheckLogin AndMusicDownload Net::SendCheckLogin AndMusicDownload Download부분 | 10 Sv::RecvCheckLogin AndMusicDownload Net::ProcessCheckLogin AndMusicDownload |
| 11 Lb::SendEnterPlayStation | 13 Net::SendEnterPlayStation | 14 Sv::RecvEnterPlayStation | 15 Net::ProcessEnterPlayStation | 17 Ps::SendPlayerScore Net::SendPlayerScore |
| 18 Ps::SendLeavePlayStation | 20 Net::SendLeavePlayStation | 21 Sv::RecvLeavePlayStation | 22 Net::ProcessLeavePlayStation | 24 Page::SendEnterLobby AndInfo |
| 25 Net::SendEnterLobby AndInfo | 27 Sv::RecvEnterLobby AndInfo | 28 Net::ProcessEnterLobby AndInfo | 29 Net::SendReadyStatus Lb::SendReadyStatus | 12/1 Lb::SendRequest AllReadyAndMusicIndex |
| 12/2 Net::SendRequest AllReadyAndMusicIndex | 12/4 Sv::SendAllReady AndMusicIndex | 12/5 Net::ProcessRequest AllReadyAndMusicIndex | 12/6 | 12/8 |

이창민

| 월 | 수 | 목 | 금 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 Sv::SendPlayerScore Net::ProcessRequest PlayerScore | 7 Ps::SendRequest PlayerScore Net::SendRequest PlayerScore | 8 Page::SendRequestAllScore Net::SendRequestAllScore | 10 Server::SendAllScore Net::ProcessRequestAllScore |
| 11 ES::SendLeaveEditStation Net::SendLeaveEditStation | 13 Sv::RecvLeaveEditStation Net::ProcessLeaveEditStation | 14 Sv::RecvEnterEditStation Net::ProcessEnterEditStation | 15 Page::SendEnterEditStation Net::SendEnterEditStation | 17 개인사정 |
| 18 Ps::ShowResult Ps::PrintPlayStationInfo | 20 Edit::UploadMusic | 21 Net::SendUploadMusic | 22 Lb::SendSelectMusic | 24 Net::SendSelectMusic |
| 25 Sv::SendAllReady AndMusicIndex | 27 Net::ProcessRequestAllReady AndMusicIndex | 28 Lb::SendLeaveLobby | 29 Net::SendLeaveLobby | 12/1 Sv::RecvLeaveLobby |
| 12/2 Net::ProcessLeaveLobby | 12/4 Page::SendCheckLogin AndMusicDownload Net::SendCheckLogin AndMusicDownload Login부분 | 12/5 Sv::RecvCheckLogin AndMusicDownload Net::ProcessCheckLogin AndMusicDownload | 12/6 | 12/8 |